## Slide 1: 功能

## Slide 2: 注册
用户名，密码，验证码验证，看是否阅读XX协议，以上都符合点击按钮则跳到登录界面。

## Slide 3: 登录
填写用户名和密码，将两者存入cookie，点击按钮跳到首页，首页的顶部会显示用户登录的用户名。

## Slide 4: 首页
头部和尾部的公共样式都是load进来的，整个页面包括静态页面，轮播图，选项卡，盒子阴影，rgba，scrolltop，js实现动画效果的应用，回到顶部等等的应用。

## Slide 5: 列表页
产品的罗列是用ajax请求自己造的api得到数据，并且根据得到的数据总条数和单页数据的条数实现分页效果，具有跳到首页，尾页，下页，指定页码的功能。

## Slide 6: 详情页
具有选择产品颜色，尺寸，产品详情和评论功能，将单价，各个尺寸对应的数量和总价存入cookie，供购物车使用时调用。

## Slide 7: 购物车
将详情页保存在cookie的数据取出来，并根据设定好的样式呈现出来，有删除功能。

## Slide 8: 心得体会和存在的问题

## Slide 9: 存在的问题
1.刚拿到项目时，没有对项目的功能和业务流程有个具体的分析和梳理，这直接导致后期走一步做一步的情况，环环相扣，有些需要修改的地方回过头来也发现无从下手。
2.项目时间安排要恰当，前期只顾一个劲埋头敲样式，而非像老师说的，前静态部分不要太细致去code，要先弄好大概的构架，后期再缝缝补补。
3.绝对定位绝对要慎用，我就是为了一时方便，后期代码的维护和添加让我怀疑人生。
4.cookie那里考虑不全面，使用方法不恰当，当多个商品加上多个参数时会出现覆盖现象，非常不科学，后来知道需要为每个key弄个数组，再遍历调用才行，总之就是一团糟。
5.功能扩展不够，最主要是自己卡在一些地方太久，时间不够，主要还是自己对之前老师讲的案例和认识点没有融会贯通，敲的不熟练。
6.代码风格糟糕，后期头脑混乱的时候想回来看以前的代码，有些地方没有注释，头都大了

## Slide 10: 心得体会
这次项目是对之前知识的很好的总结，其中遇到过很多问题，但是培养了自己动手解决和查找资料的能力，并且要有足够的耐心，过程中有时还是心急或者不耐烦，虽然做的不令人满意，项目存在一些问题，但是主要的功能模块还算是能够实现出来了，这个项目让我明白了:其实做一个项目,最重要就是学习和找问题的能力，我要对此要特别重视。
总的来说，第一次不太满意，但我心态要放平，因为前端是很看重经验的东西，我只有不断学习，不断被坑，才能真正学到东西。